| Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov (dále jen OV) v Ondřejově dne 29. 11. 2019 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přítomni členové OV a hosté |  | Martin Novotný (MN), Daniela Kalousová (DK), Světlana Fašinová (SF), Jan Vávra (JV), Dana Neumannová (DN), Andrea Pačovská (AP), Jan Šafra (JŠ), Martin Macháček (MM), Martin Padevět (MP) |
| Nepřítomni |  |  |
|  | Program | - Projekt č. 1 - Revitalizace náměstí - vyhodnocení nabídky, spolupráce se ZŠ + další kroky - Kontrola úkolů z minula - Různé (stav rozpracovaných témat) |
| Add 1 | Revitalizace náměstí | Proběhly schůzky se 3. kancelářemi architektů – do užšího výběru vybráni 2 OV se dohodl na hlavních bodech, kterých se úprava náměstí bude týkat: - zachovat co nejvíce zelené plochy - zachovat současný počet parkovacích míst, (pro zjištěním současných parkovacích míst požádat o spolupráci ZŠ) - v prostoru rušné části náměstí (od prodejny potravin a pošty směrem k lékárně) zachovat zeleň, posezení, chodníčky, zamyslet se nad nutností oplocení kostela - shromaždiště u Pizzerie - máje u pomníku – slavnosti u kostela – živý betlém před kostelem – rozsvěcení vánočního stromu na těchto místech ponechat zeleň, chodníčky, nedláždit. Stávající komunikace vyhovují, jen možná zrušit silnici před farou. Upravit veřejné osvětlení. Do návrhu revitalizace náměstí zařadit i úpravu pomníku. - retenčních nádrže, např. pod parkovištěm před Vávrovými, které by zadržovaly dešťovou vodu. Odtok dešťové vody v těchto místech není nijak řešený, resp. teče po ulici do kanálů. Zároveň by voda v nádržích posloužila jako zdroj vody pro zalévání zeleně na náměstí. - úprava povrchu před pizzerií + odstranění starých nádrží, které jsou ve vlastnictví spol. Benzina n. p. v likvidaci - možnost úplného zrušení silničky uprostřed náměstí a s tím související upravení nájezdu směrem na Prahu u pizzerie. - design stříškám na tříděný odpad Pokud to půjde ještě v prosinci, bude užší schůzka s panem starostou ohledně výběru arch. kanceláře, následně je nutná komunikace se zastupitelstvem atd. @Detaily jsou uvedeny v projektu „Revitalizace náměstí“, na kterém se nyní pracuje (bude doplněno a zasláno OV) DK |
| Add 2 | Kontrola plnění úkolů z minulé schůze | - Posunutí značek vyznačujících obec Ondřejov Při příznivém počasí bude značení provedeno do konce tohoto roku. - Kanalizace směr Střimelická – kolaudováno – dopis občanům na web obce + zaslat přes aktuality - –@ DN - Průchod Na Křížku a Větrná – úkol trvá (D. Kvapil/DK) - Vyhloubení škarpy mezi křižovatkou Střímelická x Fričova a autobusovou zastávkou - p. starosta – trvá - Poklopy na kanalizaci na náměstí – @MP – zjistí info z obce Všestary, kde a za jakou cenu si nechali vyrobit špunty do poklopů - 12. 10. 2019 proběhla brigáda – Brigády se nikdo kromě členů OV nezúčastnil. Nestihlo se obrousit a natřít celé zábradlí u pomníku – starosta slíbil, že práci dodělají na jaře brigádníci obce, Pan Šebek opraví beton stejnou technologií, jako je opraveno schodiště u MŠ - Lípa naproti mlýnu – @MN – projednal s arboristou, který ji vzhledem ke stavu lípy doporučil porazit. Je potřeba vyjádření obce ke kácení + doporučení výsadby nového stromu |  |
| Add 3 | Různé | - Šibenička – zarostlá lampa – @ pan starosta (chlapy z obecní čety vyčistí) - Snížit rychlost na ul. Pražská - @ pan starosta - Zábradlí pod zdravotním střediskem – je nutné zvýšit, aby bylo opět funkční @ pan starosta - Zasypat díry v silnici u parkoviště, ul. Guthova - @ pan starosta - Dotaz na možnost rozšíření tříd pro ZŠ na faře, nebo půdě SKC, popř. i možnost dočasně věnovat celou budovu SKC škole + upravit i spodní prostor na třídu až dvě třídy a Obecní úřad přemístit do původních prostor zdravotního střediska než se situace se školou vyřeší. - OV předal organizátorům příspěvek 2000 Kč k příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Ondřejově, který se konal dne 30. 11. 2019 |

Další setkání Osadního výboru bude v pátek, 24. 1. v 18:30 h.