|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov** (dále jen OV)  v Ondřejově dne 24.10.2019 | | |
| Přítomni členové OV a hosté | | Vladimír Zámyslický (VZ), Martin Novotný (MN), Daniela Kalousová (DK), ); Světlana Fašinová (SF), Jan Vávra (JV) Dana Neumannová (DN), Martin Macháček (MM) |
| Nepřítomni | | Jan Šafra (JŠ), |
|  | Program | 1. Projekt č.1   **Revitalizace náměstí** – zhodnocení jednání (3 arch. kanceláře) + návrh dalšího kroku   1. Projekt č. 2   Veřejné osvětlení-   * zaznamenání požadavků na veřejné osvětlení do mapy (Dana) * předání požadavku panu starostovi   3. Kontrola úkolů z minula + "RŮZNÉ" (stav rozpracovaných témat) |
| Add 3 | Kontrola plnění úkolů z minulé schůze | * Rozsah působnosti jednotlivých členů OV + článek Ozvěny   **@** DN – předložila rozdělení ulic podle působnosti členů OV  **@** SF – článek do Ozvěn připraví do příští uzávěrky, tj. 20. 11. 19   * Aktualizace jmen OV na webu obce – bylo provedeno * **Posunutí značek vyznačujících obec Ondřejov**   Při příznivém počasí bude značení provedeno do konce tohoto roku.   * **Kanalizace směr Střimelická – kolaudováno** – občané byli informování * **Průchod Na Křížku a Větrná** – úkol trvá * **Vyhloubení škarpy mezi křižovatkou Střímelická x Fričova a** **autobusovou zastávkou -** p. starosta – trvá * **veřejné osvětlení – mapa** se zakreslením úseků bez veřejného osvětlení bude předám panu starostovi, který návrh projedná na zastupitelstvu * **stříhání keřů zasahujících do veřejného prostranství a chodníků – hotovo** * **vraky automobilů** – obec řeší * **poklopy na kanalizaci na náměstí – řeší** pan starosta |
| Add 1 | Revitalizace náměstí | Proběhly schůzky se 3. kancelářemi architektů  M. Novotný navrhl ještě dalšího architekta. OV souhlasil pod podmínkou, že bude mít reference z podobných projektů, jako je náš.  Pan starosta v krátkosti seznámil přítomné s jednotlivými návrhy architektů.  Na základě toho, se OV dohodl na hlavních bodech, kterých se úprava náměstí bude týkat:  - zachovat co nejvíce zelené plochy  - zachovat současný počet parkovacích míst, (pro zjištěním současných parkovacích míst požádat o spolupráci ZŠ)  - v prostoru rušné části náměstí (od prodejny potravin a pošty směrem k lékárně) zachovat zeleň, posezení, chodníčky, zamyslet se nad nutností oplocení kostela  - shromaždiště – u Pizerie - máje  u pomníku – slavnosti  u kostela – živý betlém  před kostelem – rozsvěcení vánočního stromu  na těchto místech ponechat zeleň, chodníčky, nedláždit.  Stávající komunikace vyhovují, jen možná zrušit silnici před farou.  Upravit veřejné osvětlení.  Do návrhu revitalizace náměstí zařadit i úpravu pomníku. |
| Add 2 | Veřejné osvětlení | Z minulých schůzí vznikly návrhy na VO v obci –   * křižovatka Turkovická a ul. K Votavce * křižovatka Turkovická a V Lukách * ul. Pražská * křižovatka ul. Střímelická * ul. Na Bělidlech * ul. Čejkovská * ul. V Lukách * ul. Choceradská – směrem ke Hřbitovu   **@** DN – rozdělí do skupin podle priorit – OV dá následně konkrétní návrh panu starostovi k projednání na zastupitelstvu. |  |
|  |  |  |
| Add 3 | Různé | **Zakrytí/přístřešky nad odpadními kontejnery u školy, u zdravotního střediska – bude** součástí revitalizace náměstí  **12.10.2019 proběhla brigáda – Brigády** se nikdo kromě členů OV nezúčastnil. Nestihlo se obrousit a natřít celé zábradlí u pomníku – starosta slíbil, že práci dodělají brigádníci obce  **Oslava 17. 11.2019**  OV zakoupil svíčky  **Lípa naproti mlýnu** –**@**MN – projednal s arboristou, který ji vzhledem ke stavu lípy doporučil porazit.  Dokončuje se dokumentace na zadávací řízení, červen/červenec na MŠMT  Zabezpečení vstupu do školy – do 12,30 je zamčený hlavní vchod  Výměna dveří na nové MŠ v rámci reklamace |
|  |  |  |
|  |  |  |

Další setkání Osadního výboru bude v pátek 29.11.2019 v 18 h.