|  |
| --- |
| **Zápis ze zasedání Osadního výboru Ondřejov** (dále jen OV)v Ondřejově dne 24.10.2019 |
| Přítomni členové OV a hosté | Vladimír Zámyslický (VZ), Martin Novotný (MN), Daniela Kalousová (DK), ); Světlana Fašinová (SF), Jan Vávra (JV) Dana Neumannová (DN), Martin Macháček (MM) |
| Nepřítomni | Jan Šafra (JŠ), |
|  | Program  | 1. Projekt č.1

**Revitalizace náměstí** – zhodnocení jednání (3 arch. kanceláře) + návrh dalšího kroku1. Projekt č. 2

 Veřejné osvětlení-* zaznamenání požadavků na veřejné osvětlení do mapy (Dana)
* předání požadavku panu starostovi

3. Kontrola úkolů z minula + "RŮZNÉ" (stav rozpracovaných témat) |
| Add 3 | Kontrola plnění úkolů z minulé schůze | * Rozsah působnosti jednotlivých členů OV + článek Ozvěny

**@** DN – předložila rozdělení ulic podle působnosti členů OV **@** SF – článek do Ozvěn připraví do příští uzávěrky, tj. 20. 11. 19* Aktualizace jmen OV na webu obce – bylo provedeno
* **Posunutí značek vyznačujících obec Ondřejov**

Při příznivém počasí bude značení provedeno do konce tohoto roku.* **Kanalizace směr Střimelická – kolaudováno** – občané byli informování
* **Průchod Na Křížku a Větrná** – úkol trvá
* **Vyhloubení škarpy mezi křižovatkou Střímelická x Fričova a** **autobusovou zastávkou -** p. starosta – trvá
* **veřejné osvětlení – mapa** se zakreslením úseků bez veřejného osvětlení bude předám panu starostovi, který návrh projedná na zastupitelstvu
* **stříhání keřů zasahujících do veřejného prostranství a chodníků – hotovo**
* **vraky automobilů** – obec řeší
* **poklopy na kanalizaci na náměstí – řeší** pan starosta
 |
| Add 1 | Revitalizace náměstí | Proběhly schůzky se 3. kancelářemi architektůM. Novotný navrhl ještě dalšího architekta. OV souhlasil pod podmínkou, že bude mít reference z podobných projektů, jako je náš.Pan starosta v krátkosti seznámil přítomné s jednotlivými návrhy architektů.Na základě toho, se OV dohodl na hlavních bodech, kterých se úprava náměstí bude týkat:- zachovat co nejvíce zelené plochy- zachovat současný počet parkovacích míst, (pro zjištěním současných parkovacích míst požádat o spolupráci ZŠ)- v prostoru rušné části náměstí (od prodejny potravin a pošty směrem k lékárně) zachovat zeleň, posezení, chodníčky, zamyslet se nad nutností oplocení kostela- shromaždiště – u Pizerie - máje u pomníku – slavnosti u kostela – živý betlém před kostelem – rozsvěcení vánočního stromuna těchto místech ponechat zeleň, chodníčky, nedláždit.Stávající komunikace vyhovují, jen možná zrušit silnici před farou.Upravit veřejné osvětlení.Do návrhu revitalizace náměstí zařadit i úpravu pomníku.  |
| Add 2 | Veřejné osvětlení | Z minulých schůzí vznikly návrhy na VO v obci – * křižovatka Turkovická a ul. K Votavce
* křižovatka Turkovická a V Lukách
* ul. Pražská
* křižovatka ul. Střímelická
* ul. Na Bělidlech
* ul. Čejkovská
* ul. V Lukách
* ul. Choceradská – směrem ke Hřbitovu

**@** DN – rozdělí do skupin podle priorit – OV dá následně konkrétní návrh panu starostovi k projednání na zastupitelstvu. |  |
|  |  |  |
| Add 3 | Různé | **Zakrytí/přístřešky nad odpadními kontejnery u školy, u zdravotního střediska – bude** součástí revitalizace náměstí**12.10.2019 proběhla brigáda – Brigády** se nikdo kromě členů OV nezúčastnil. Nestihlo se obrousit a natřít celé zábradlí u pomníku – starosta slíbil, že práci dodělají brigádníci obce**Oslava 17. 11.2019**  OV zakoupil svíčky**Lípa naproti mlýnu** –**@**MN – projednal s arboristou, který ji vzhledem ke stavu lípy doporučil porazit.Dokončuje se dokumentace na zadávací řízení, červen/červenec na MŠMTZabezpečení vstupu do školy – do 12,30 je zamčený hlavní vchodVýměna dveří na nové MŠ v rámci reklamace |
|  |  |  |
|  |  |  |

Další setkání Osadního výboru bude v pátek 29.11.2019 v 18 h.