|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zápis z online zasedání Osadního výboru Ondřejov** (dále jen OV)  v Ondřejově dne 24. 2. 2020 | | | |
| Přítomni členové OV a hosté | | Daniela Kalousová (DK), Světlana Fašinová (SF), Andrea Pačovská (AP), Dana Neumannová (DN), Martin Novotný (MN), Martin Macháček (MM), Vladimír Zámyslický (VZ) | |
| Nepřítomni | | Jan Šafra (JŠ), Jan Vávra (JV), Jan Chrástecký (JCh) | |
|  | Program | 1. shrnutí aktuální situace v obci + možná pomoc Osadního výboru (p. starosta) 2. Aktuální informace k naposledy řešeným tématům viz příloha poslední zápis ve vašem emailu. (všichni) 3. Další témata: ........možné akce v r. 2021, brigády, apod. | |
|  |  |  | |
|  | Revitalizace náměstí | Oběma kancelářím se zašle zpráva ohledně stávajícího stavu výběrového řízení. – AP  Pokud se situace kolem pandemie Covid -19 nezlepší – pokusíme se sejít online a vybrat za osadní výbor vítěznou architektonickou kancelář. | |
|  | ZŠ | V současné době probíhá komunikace s Ministerstvem školství ohledně dofinancování projektu nové ZŠ.  Prozatím bude mít škola od 1,9,2021 přepracovanou počítačovou učebnu na třídu + úprava v kuchyni – výměnou přístrojů. To by mělo stačit k zajištění kapacity jídelny pro ZŠ. Z pohledu projektanta a norem je toto vyhovující řešení. V září nastupují 2 třídy prvňáčků.  Lavičky před školou – pan starosta je domluvený s panem Hnízdem na opravě laviček (sezení) před školou. (hotovo) | |  |
|  | Čistička - stav projektu | Vymýcený les – v pondělí 1. 3. 2021 se začne se zemními pracemi, prosinec 2022 ukončení prací. | |
|  | Osada Důle - příspěvek na opravu cesty | Nový most + brod – práce hotovy | |
|  | Stav cesty pod fotbalovým hřištěm + průjezdnost cesty Čejkova | * Čejkovská – pan starosta učiní kroky pro zprůjezdnění ulice – nahlášeno jako černá stavba na odbor dopravy – zahájeno řízení * Cesta pod fotbalovým hřištěm – budou provedeny úpravy + zasypání děr | |
|  | Kontrola plnění úkolů z minulé schůze | * **Poklopy na kanalizaci na náměstí** – **@ JV zjistí rozměr potřebných špuntů, popřípadě zajistí cenovou kalkulaci - trvá** * **Snížit rychlost na ul. Turkovická a Pražská** - Ov se spolu s panem starostou dohodl v ulici Pražská na dopravní značce „chodci v silnici“ + 1 veřejné osvětlení v místě, kde je situace nejhorší.   Ulice Turkovická – v projektu – musí se zjistit stav splaškové a dešťové kanalizace, která vede pod chodníkem. – trvá   * VO – ul. Turkovická 2x, Třemblaty – 4x, ul. Střímelická – povede VO až k čertovi * **Vstup pro kočárky do zdravotního střediska** – u zadního vchodu dodělat plošinu nebo nájezdy + vyrobit informační cedule pro rodiče. Objednaný materiál. **@ pan starosta a JŠ** * Krajský úřad zadal dopravci snížit veř. Dopravu o 20% - z toho pro nás bohužel plyne vyřazení 3 spojů. | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |

Další setkání Osadního výboru bude upřesněno.